## Slide 1
****“***”科技重大专项课题申报
7.3 轨道交通装备性能验证的
多智能体协同运行与调度引擎技术研究
所属项目：7. 基于智能体的轨道交通装备性能数字样机关键技术研究
让现场才暴露的问题，在研发阶段先跑出来。
牵头单位
**********
项目负责人
***
申报层级
课题级
研究周期
2027年1月—2028年12月
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 研究周期 2027.01—2028.12

## Slide 2
汇报提纲：七个部分，核心是研究内容、技术路线与方法
共 21 页 · 第三部分“主要研究内容、技术路线与方法”为核心章节（第 7—14 页）
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 汇报提纲
02 / 21
01
项目简介
项目基本信息 · 项目子课题及预计成果物 · 项目预计经费
第 3 页
02
研究意义与价值
背景与目的 · 应用价值与效益 · 为什么是现在
第 4—6 页
03
主要研究内容、技术路线与方法
总体路线 · 研究内容①—④ · 典型场景 · 创新点 · 阶段与检验
核心章节
第 7—14 页
04
预期成果与效益
预期成果与考核方式 · 量化指标与效益评估
第 15—16 页
05
经费预算合理性
预算明细与测算依据 · 分年度 · 合理性说明
第 17 页
06
项目管理计划
任务分配 · 项目流程 · 时间安排 · 执行保障 ｜ 团队研究能力
第 18—19 页
07
成果介绍
五项成果 ＋ 知识产权与标准
第 20 页

## Slide 3
项目简介：研究重心是引擎，数字样机是引擎的集成产物
项目基本信息 · 项目子课题与本课题边界 · 预计成果物 · 预计经费
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 项目简介
03 / 21
项目基本信息
项目名称
7. 基于智能体的轨道交通装备 性能数字样机关键技术研究
课题名称
7.3 轨道交通装备性能验证的 多智能体协同运行与调度引擎技术研究
牵头单位
**********
项目负责人
***
主管部门
********部（***）
产业领域
轨道交通装备
项目目的
基础前瞻共性技术研究
研究周期
2027.01—2028.12（24个月）
总预算
100万元
当年预算
50万元
预计成果物
数字样机由智能体经引擎集成而成
软件1套
多智能体协同运行与调度引擎
模型1套
关键系统仿真智能体／ 智能孪生模型
系统1套
列车级数字样机
规范1套
列车级数字样机构建方法体系与技术规范
报告1份
示范应用与验证报告
4项／2篇／2项
发明专利／论文／ 企业标准草案
预计经费
总预算 100 万元
直接投入 50
人员 30
GPU+NPU 异构算力服务器 40 · 一体化工作站 10
人员 30 · 折旧 · 外协 · 成果 · 其他 各 5
项目子课题与本课题边界
项目7设 5 个子课题 · 本课题攻关“引擎”
7.1
高质量数据集
采用其数据规范与接口，不承担建库（7.1 建库、7.3 按需生成）
7.2
多物理域建模与仿真智能体
只建验证必需的智能体（控制系统、车辆动力学、线路），不覆盖全部关键系统
7.3
协同运行与调度引擎（本课题）
本课题
核心攻关引擎，解决多专业智能体“接得上、跑得动、调得灵”；数字样机是引擎承载智能体后的集成产物 分 4 个子任务：知识 → 调度 → 执行 → 集成
7.4
数字样机构建
承接智能体集成与协同运行
7.5
方案优化与智能生成
为优化提供验证支撑
6.2
通用智能体调度平台
相邻项目
本课题为面向性能验证的领域化编排，强调实时协同与多物理域时序
Notes: 备注（讲稿）：边界细节——7.1 采用其数据规范与接口，不承担建库；7.2 仅自建验证必需的智能体，不覆盖弓网/牵引/制动等全部关键系统；7.4 承接智能体集成与协同运行；7.5 为优化提供验证支撑；6.2 通用智能体调度平台是通用编排，本课题强调实时协同与多物理域时序。数字样机由关键系统仿真智能体／智能孪生模型经调度引擎集成而成：智能体可单独核验、复用，数字样机作为整车级验证系统交付。

## Slide 4
研究背景与重要性：一次验证 40 人、2 个月，问题仍到现场才暴露
验证现状 · 真实案例 · 症结 · 研究目的
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 研究意义与价值
04 / 21
40 人
一次投入
约2 个月
周期
−10 ℃
案例环境
40 人 ＝ 研发 20 ＋ 测试 10 ＋ 现场 10
验证现状
控制软件每次迭代：HIL 台架＋经验数据模拟运用工况，重点工况再到现场验证。
即便如此，问题还是在现场才暴露
2024 年 12 月，FXN5C 在临哈线长大下坡、约 −10℃：回手柄后风扇仍以 40Hz 运行，低温水 25℃ → 0℃，高温水 78℃，散热器冻结。多系统耦合的长时序问题，台架没有复现出来。
症结
复杂工况模拟不了
多系统耦合、长时序、低温／长大坡道／湿轨组合，台架覆盖不到
验证靠人，跟不上迭代
工况人工编、环境人工搭、结果人工看
经验散在人手里
模型各自为战，判据分散在标准、大纲和专家经验中
研究目的：让控制软件每改一版，复杂运用工况都能在数字样机上自动跑一遍、自动判读
问题在研发阶段暴露，现场只做确认。
Notes: 备注（讲稿）：技术表述——研制多智能体协同运行与调度引擎，以 FXN5C 为对象建成列车级数字样机，实现列车关键性能的快速、可复现、全覆盖验证。冻结案例：控制、冷却、动力、线路四个系统耦合，且是回手柄后持续一段时间才出现的长时序过程，HIL 只有控制器在环、其他系统靠经验数据近似，因此复现不出来。

## Slide 5
应用价值：一句话需求进去，全工况报告出来
用起来是什么样 · 用在三个环节 · 社会经济效益
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 研究意义与价值
05 / 21
用起来是什么样
以一次控制软件迭代为例
01 输入
“验证新版软件在临哈线全工况下的速度跟踪与牵引能耗”
02 引擎自动
生成工况 → 装配智能体 → 分配精度与算力 → 协同求解 → 对标判据
03 输出
验证报告与异常定位，全程可回放；工程师只看异常项
用在三个环节
环节
现状
应用引擎后
研发：软件迭代
台架＋现场验证
全工况在数字样机上自动回归，减少现场验证
试验：上线前预试验
低温等工况受季节与线路限制
按试验大纲先在数字样机上预演，缩减上线项目
运用：问题复现
靠经验排查
用运行记录复现、定位原因，支撑智能运维
社会经济效益
经济效益
减少现场验证与线路试验投入，缩短迭代周期
社会效益
复杂工况覆盖度与可信度提升，减少运用故障
产业效益
方法体系可向制动、辅助系统扩展，在**内主机企业推广
Notes: 备注（讲稿）：对领域发展的推动作用——性能验证从“单系统、离线、靠现场”转向“列车级、实时协同、研发阶段可回归”，成为研发体系中可持续使用的基础能力；输出的构建方法体系与技术规范，主机企业可按同一流程构建自己的数字样机；新增系统按标准接口接入智能体即可，引擎不需重构。

## Slide 6
立项必要性与紧迫性：为什么是现在
技术条件 · 工程需求 · 自主可控 ｜ 三个条件刚刚同时具备
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 研究意义与价值
06 / 21
技术条件刚成熟
01
智能体技术让“任务理解—编排—执行”可自动化；GPU＋NPU 异构算力让实时协同与全保真计算可负担
工程需求在加压
02
软件迭代加快【可补充：近年迭代次数】，复杂工况问题增多，“台架＋现场”已跟不上
自主可控有窗口
03
研发设计类工业软件国产化率约 5%；验证引擎这一层现在自己做，就掌握在自己手里
结论：本课题要做的是验证环节的自主引擎
晚一年布局，就多一年被动。
Notes: 备注（讲稿）：《“***”铁路科技创新规划》（****〔****〕**号）将数字孪生列为智能铁路关键技术，要求开展数字孪生平台研发应用，“到****年智能铁路技术全面突破”；用户端年软件支出达数百万元且年均涨价约 5%；指南已将“研发设计软件受制于人”“设计仿真数据割裂”列为待解决事项。数字孪生与智能体技术正从概念验证走向工程落地，等国外工具链先做成，验证环节将重演工业软件受制于人的路径。

## Slide 7
总体技术路线：四层引擎，把验证工作流交给智能体
目标：像软件回归测试一样——设计改一次，全工况在数字样机上自动重跑一遍
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 总体技术路线
07 / 21
四层架构与分工
第 8—11 页逐层展开
④ 集成层
架构融合与协同运行
多系统智能体在可复现沙箱中协同运行，形成列车级数字样机
③ 执行层
智能体执行
跑工况、自动判读、生成报告、结果回流
② 决策层
任务理解与智能编排调度
一句话需求 → 任务；自动装配智能体，按工况分配精度与算力
① 基础层
测试知识库与任务工作流
标准、大纲、案例 → 可自动比对的判据、可复用的流程
接入现有研发验证体系
不另起炉灶
现有资源与环节
衔接方式
设计规范、试验大纲、问题记录
提取为判据与流程模板（①）
已有仿真模型、HIL 台架
经标准接口封装接入，不重复建模（③④）
型式试验、线路试验与运用数据
智能体自动标定与结果可信性评判（③）
设计评审、软件放行、故障分析
验证报告与复现结论直接作为依据
闭环
全程留痕，可回放、可回归
判据与流程
分解与调度
协同执行与判读
报告
数据回归
怎么算成功：阶段三，数字样机复现临哈线散热器冻结工况并定位原因；阶段四，一次软件迭代完成全工况回归
验证周期由约 2 个月缩短至【待填】；各阶段检验见第 14 页。
Notes: 备注（讲稿）：与课题要求的对应——高效实时协同运行 → ③④；调度引擎 → ②；列车级数字样机及构建方法体系 → ④；支持关键性能验证与智能运维 → ④。对接项目7总体目标——模型自动标定 → ③；指标实时推演 → ④；性能自动评估 → ③。

## Slide 8
研究内容① 测试知识库与任务工作流：把判据和流程从人手里拿出来
现状与问题 · 研究内容 · 研究方法 · 示意图
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 研究内容① 基础层
08 / 21
四层架构 · 当前位置
④ 集成层
架构融合与协同运行
③ 执行层
智能体执行
② 决策层
任务理解与智能编排调度
① 基础层
测试知识库与任务工作流
与上层的关系
知识库与工作流是②“任务理解与编排调度”的知识与规则来源。
产出
✓ 验证判据知识库
✓ 任务工作流定义 与配置规范
现状与问题
判定一个工况是否合格，依据分散在国标、行标、企标、试验大纲和专家经验里，查找比对靠人工。【可替换为实际案例】
研究方法
知识工程——标准规范形式化、领域知识建模、工作流建模；难点是判据多以经验和文档形式存在。
01 验证判据知识化
从规范、大纲与历次问题记录中提取判据，形式化为可自动比对的条目；首批覆盖速度跟踪、牵引能耗、运行平稳性
02 任务工作流建模
定义任务的分解、顺序、流转条件与异常分支，形成可配置的流程模板
03 知识与流程迭代
验证结果与新问题回流，持续补充判据、修订流程
从规范到判据、从判据到工作流
示意图
01 判据知识化
设计规范
条款与限值要求
运用要求
运用条件与指标
历史案例
故障与异常记录
提取 · 形式化
判据条目（结构化，可自动比对）
验证对象
牵引控制系统
关键性能
速度跟踪偏差
适用工况
长大下坡 · 湿轨
判定规则
|实测 − 目标| ≤ 允许偏差
来源
设计规范条款
入库
判据 知识库
判据 速度跟踪偏差
判据 牵引能耗
判据 运行平稳性
02 任务工作流
验证目标
任务分解
环境装配
仿真执行
结果比对
验证报告
通过
未通过 → 异常分支：调整后重跑
调用判据
03 迭代机制
结果回流，更新判据与工作流
Notes: 备注（讲稿）：没有判据知识库，任务理解只能靠通用大模型“猜”；没有工作流，编排调度无章可循。判据条目示例：验证对象——牵引控制系统；关键性能——速度跟踪偏差；适用工况——长大下坡、湿轨；判定规则——|实测 − 目标| ≤ 允许偏差；来源——设计规范条款。\n说明：“工程场景”可替换为本单位的实际案例；“示意图”为临时附图（形状组合，可直接编辑），如有实际图片，选中该组合删除后插入即可。

## Slide 9
研究内容② 任务理解与智能编排调度：引擎在此落地
现状与问题 · 研究内容 · 研究方法 · 示意图
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 研究内容② 决策层
09 / 21
四层架构 · 当前位置
④ 集成层
架构融合与协同运行
③ 执行层
智能体执行
② 决策层
任务理解与智能编排调度
① 基础层
测试知识库与任务工作流
上下游关系
向下承接①的知识与规则，向③下发执行方案（智能体组合、工况、算力）。
产出
✓ 多智能体协同运行与调度引擎（软件1套）
现状与问题
工况是区段 × 温度 × 轨面 × 载重 × 手柄序列的组合，全用高精度模型算不完，全用简化模型关键工况又不可信。【可替换为实际案例】
研究方法
智能调度——任务分解与匹配、多目标寻优、保真度—算力协同配置；难点是在线权衡精度与效率，极端工况不能外推。
01 目标解析与任务分解
一句话需求 → 验证对象、关键性能、判据条目，匹配知识库
02 测试环境自动装配
自动完成智能体组合、接口连接与算力配置
03 保真度与算力自适应调度
常规工况降阶提速，关键与极端工况强制全保真；GPU 跑多物理域并行仿真，NPU 做推理与编排决策
04 执行监控与失败重规划
异常中断后自动重规划，支撑指标实时推演
一次验证中的调度过程：按工况切换保真度、分配算力，异常时重规划
示意图
验证任务 速度跟踪 ＋ 牵引能耗
01 任务分解 对象 · 性能 · 判据
02 环境装配 控制系统 · 车辆动力学 · 线路智能体
03—04 调度执行与监控
工况
03 模型保真度
03 算力 · GPU
03 算力 · NPU
04 执行监控
常规直线
降阶模型 · 快
小半径曲线
全保真 · 准
常规直线
降阶模型 · 快
长大下坡 · 湿轨
全保真 · 准
常规直线
降阶模型 · 快
多物理域模型并行仿真
切换时的推理与编排决策
异常中断
重规划
仿真推进（里程）
Notes: 备注（讲稿）：算力为本课题配置的 GPU＋NPU 异构服务器 1 台、一体化工作站 2 台。\n说明：“工程场景”可替换为本单位的实际案例；“示意图”为临时附图（形状组合，可直接编辑），如有实际图片，选中该组合删除后插入即可。

## Slide 10
研究内容③ 智能体执行：把 −10℃ 现场的问题在研发室里跑出来
一条执行链：仿真智能体 → 用例生成 → 测试识别 → 报告与回归
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 研究内容③ 执行层
10 / 21
四层架构 · 当前位置
④ 集成层
架构融合与协同运行
③ 执行层
智能体执行
② 决策层
任务理解与智能编排调度
① 基础层
测试知识库与任务工作流
对接项目7总体目标
模型自动标定 → 仿真智能体
性能自动评估 → 测试识别
产出
✓ 关键系统仿真智能体／ 智能孪生模型
✓ 用例与线路数据集
✓ 验证报告与追溯记录
现状与问题
仿真结果靠人看曲线，多系统、长时序问题（如临哈线散热器冻结）难发现、难定位。
研究方法
实时协同与可信评判——分布式协同仿真、时序同步、自动标定与不确定度量化；难点是步长差异大、极端工况数据少。
01 仿真智能体
研制与接入
控制系统、车辆动力学、线路等智能体与孪生模型，标准化接入、时序同步，用试验与运用数据自动标定
02 用例生成
按需自生成
按线路资料与覆盖要求生成用例与线路数据（平纵断面、曲线、超高、坡度、不平顺谱）
03 测试识别
结果评判 · 异常定位
逐工况对标判据，识别异常、定位原因，给出可信性判断
04 报告与回归
可追溯 · 回归重跑
结论自动汇总、可追溯；结果回流迭代标定与判据，设计变更后回归重跑
数据回归：结果回流，迭代模型标定、判据与工况集 · 设计变更后回归重跑
以临哈线散热器冻结为例：逐工况对标判据，识别异常并定位原因
示意图 · 数据据现场记录 · 防冻限值【待填】
低温水越限：过冷 → 散热器冻结
防冻限值（判据）
回手柄
高温水 维持 78℃
低温水 25℃ → 0℃
78℃
25℃
0℃
水温
时间
手柄
牵引
回手柄
风扇
冷却风扇 40Hz 持续运行
线路
临哈线长大下坡 · 环境约 −10℃
识别结果
工况
判据
结论
牵引工况
低温水防冻
✓ 满足
回手柄 · 长大下坡
低温水防冻
✗ 过冷
回手柄 · 长大下坡
高温水温度
✓ 正常
原因定位
回手柄后柴油机发热量下降，风扇仍以 40Hz 运行，低温水回路被过度冷却
→ 写入验证报告；设计修改后，低温工况全量回归重跑
Notes: 备注（讲稿）：标定数据来自型式试验、线路试验与运用记录。测试识别输出结果可信性判断，是为了解决极端工况实测数据少、结论难以自证的问题。设计修改后，低温工况全量回归重跑。示意图：数据据 2024 年 12 月临哈线现场记录，曲线为示意；防冻限值线仅示意位置，请按设计规范取值；如有现场记录曲线，选中附图组合删除后替换即可。

## Slide 11
研究内容④ 架构融合与协同运行：融合成一个能跑起来的整体
现状与问题 · 研究内容 · 研究方法 · 示意图
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 研究内容④ 集成层
11 / 21
四层架构 · 当前位置
④ 集成层
架构融合与协同运行
③ 执行层
智能体执行
② 决策层
任务理解与智能编排调度
① 基础层
测试知识库与任务工作流
对接项目7总体目标
指标实时推演 → 协同运行
产出
✓ 列车级数字样机
✓ 列车级数字样机构建方法体系与集成技术规范
现状与问题
台架以控制器为核心，其他系统靠经验数据近似，控制、冷却、动力、线路等系统难以在同一环境中协同运行，复杂场景无法模拟。
研究方法
系统集成——标准化接口、服务化封装、沙箱化运行与全程留痕；难点是异构模型实时协同下的稳定性与可复现。
01 总体架构与接口规范
定义四层的接口、数据流与控制流；已有模型与 HIL 台架经标准接口接入，不重复建设
02 多智能体协同运行
异构智能体实时协同求解、时序同步与状态同步
03 可复现沙箱
隔离（单路发散不扩散）、记录（参数、模型版本、随机种子）、回放（任意一次验证可复现）
04 列车级数字样机
以 FXN5C 为示范对象集成关键系统智能体，支持性能验证与智能运维
列车级数字样机构成：关键系统智能体经标准化接口接入引擎，在沙箱中协同运行
示意图
03 可复现沙箱：隔离 · 记录 · 回放
控制系统 智能体
车辆动力学 智能体
线路 智能体
牵引系统 预留扩展
制动系统 预留扩展
辅助系统 预留扩展
02 多智能体协同运行与调度引擎
经 01 标准化接口接入 · 实时协同求解 · 时序同步 · 状态同步
集成
04 列车级数字样机
关键系统仿真智能体 ＋ 协同运行与调度引擎
可接入现有条件
HIL 台架：控制器在环
经验数据用于智能体标定
支撑
列车关键性能验证
速度跟踪 · 牵引能耗 · 运行平稳性
智能运维
性能复现 · 状态评估
Notes: 说明：“工程场景”可替换为本单位的实际案例；“示意图”为临时附图（形状组合，可直接编辑），如有实际图片，选中该组合删除后插入即可。

## Slide 12
典型应用场景：FXN5C 临哈线控速＋能耗验证，全流程交给智能体
输入一句话需求 → 引擎自动完成五步 → 验证报告 ＋ 全要素留痕
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 典型应用场景
12 / 21
输入 · 一句话需求
验证 FXN5C 在临哈线上按给定运行图运行时的速度跟踪与牵引能耗是否满足要求。
引擎自动完成
01 任务理解
对象——牵引控制系统；性能——速度跟踪偏差、牵引能耗；判据取自知识库
02 工况生成
临哈线线路数据 × 轨面（干／湿）× 载荷（满／空）× 线路条件（长大坡道／小半径曲线／隧道）
03 装配与调度
牵引控制、车辆动力学、线路智能体自动装配，按工况分配精度与算力
04 执行与判读
协同求解、自动标定；定位异常（如某曲线段速度超差），追溯原因
05 输出
验证报告＋全要素留痕，可回放、可回归
与现有做法对比
环节
现状
应用引擎后
工况准备
人工编写
按线路资料与判据自动生成
环境搭建
台架＋人工联调
自动装配智能体与算力
结果判读
人工看曲线
自动比对判据、定位原因
Notes: 备注（讲稿）：这一次验证里，工况没人手写、线路数据没人准备、环境没人搭、异常没人看图判断。追溯原因示例：黏着利用不足？控制参数不匹配？

## Slide 13
创新点与技术定位：先进性不在单项技术，而在调度的维度与粒度
三项突破 · 技术定位：不替代现有工具，把它们接起来、调度起来
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 创新点
13 / 21
三项突破
突破
技术机制
带来的变化
① 调度对象升级为智能体
智能体自主标定、自主判读，引擎按任务调度智能体而非算例
人退出执行回路
② 调度多一个维度：保真度
工况驱动的降阶／全保真切换，GPU、NPU 算力随之调配
批量提速与关键工况精度同时成立
③ 调度基础是可复现沙箱
参数、模型版本、随机种子全程留痕与回放
现场问题可复现，改进后可回归
技术定位：不替代现有工具，把它们接起来、调度起来
现有手段
能做
做不到
商用仿真软件
✓ 单专业高精度
× 列车级协同
协同仿真标准
✓ 模型封装与交换
× 智能编排、实时性
HIL 试验台
✓ 控制器实时验证
× 工况受限、不可批量
现有手段
能做
做不到
线路试验
✓ 结果权威
× 周期长、不可复现
降阶模型
✓ 提速
× 极端工况不能外推
通用智能体框架
✓ 任务编排
× 多物理域实时协同
在成熟技术之上，补上“面向列车级性能验证的智能编排与实时协同”这一层
不做仿真软件、不做接口标准、不做试验台。
Notes: 备注（讲稿）：与同类工作的差异——现有工作多聚焦单一系统仿真或通用智能体平台，本课题把协同运行与调度做成可交付的引擎和可复用的方法体系。

## Slide 14
阶段目标与进度：四个阶段，每个里程碑一道考题
研究周期 2027.01—2028.12（24 个月） · 完成 → 突破 → 建成 → 实现
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 阶段目标与进度
14 / 21
2027 年
2028 年
阶段一 · 架构与规范
阶段二 · 智能体与引擎
阶段三 · 样机与验证
阶段四 · 示范与验收
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
M1 · 2027.06
架构与接口规范
M2 · 2028.03
智能体与引擎
M3 · 2028.09
数字样机与验证
M4 · 2028.12
示范应用与验收
阶段
目标
检验（考题）
阶段一 2027.01—2027.06
完成总体架构与接口规范设计
规范通过评审；判据首批覆盖三项关键性能
阶段二 2027.07—2028.03
突破实时协同与保真度调度技术，研制智能体与引擎原理样机
原理样机完成【待填】个工况自动装配与调度；智能体与实测比对达标
阶段三 2028.04—2028.09
建成 FXN5C 列车级数字样机
复现临哈线散热器冻结工况并定位原因
阶段四 2028.10—2028.12
在临哈线典型区段完成示范应用
一次软件迭代完成全工况回归，验证周期由约 2 个月缩短至【待填】；第三方验证
Notes: 备注（讲稿）：阶段交付——一：总体架构、判据知识化方法、接口规范；二：关键系统仿真智能体／智能孪生模型、调度引擎原理样机；三：列车级数字样机、典型工况协同验证结果；四：示范应用与效能评估、方法体系与技术规范、标准草案。前一阶段交付物即后一阶段输入。

## Slide 15
预期成果与考核方式：四项目标，每项有成果物和考核方式
目标 → 成果物 → 考核方式 ｜ 知识产权与标准
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 预期成果与效益
15 / 21
预期目标
成果物
考核方式
1 调度引擎：实现异构智能体实时协同运行与算力动态调度
引擎软件 1 套
软件演示、功能核验
2 数字样机与性能验证：建成 FXN5C 数字样机，实现速度跟踪、牵引能耗、运行平稳性等关键性能的多工况协同验证
智能体／孪生模型 1 套 数字样机 1 套（由智能体集成而成）
智能体——与实测比对 数字样机——整车级协同验证
3 方法体系与扩展能力：形成构建方法体系与集成规范，可向制动、辅助系统扩展
方法体系与技术规范 1 套 判据知识库
知识库核验、报告评审
4 示范应用：在临哈线典型区段完成 FXN5C 示范，实现全工况自动回归
示范应用与验证报告 1 份
示范验收、第三方验证
知识产权与标准
4 项
发明专利申请
任务编排调度、保真度与算力调度、实时时序同步、工况自生成
2 篇
核心论文
多智能体协同仿真与性能验证方法
2 项
企业标准草案
列车级数字样机构建、智能体接口
Notes: 备注（讲稿）：子任务分工——子任务1 知识库与工作流（目标 1、3）；子任务2 调度引擎（目标 1）；子任务3 智能体执行（目标 2）；子任务4 集成与示范（目标 2、3、4）。各子任务交付物逐级成为下一任务输入，验证数据回流更新判据与工作流。

## Slide 16
量化指标与效益评估：与现状对比
指标：现状 → 目标 ｜ 效益评估：成果交付 ＋ 示范验证 ＋ 与现状对比
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 预期成果与效益
16 / 21
指标：与现状对比
目标值由课题组提供
指标
现状
目标
一次软件迭代的验证周期
约 2 个月
缩短 ≥ 【待填】%
现场验证人员投入
10 人
减少 ≥ 【待填】%
工况覆盖度
受台架与现场条件限制
提升 ≥ 【待填】%
接入异构仿真智能体
—
≥ 【待填】 类
协同验证典型工况
—
≥ 【待填】 个
效益评估
成果交付 ＋ 示范验证 ＋ 与现状对比
技术效益
方法体系与规范交付；专利 4 项、论文 2 篇、标准草案 2 项
经济效益
减少实物试验与样车试制投入，缩短研制迭代周期
减少实物试验 ≥【待填】次/年
节约费用 ≥【待填】万元/年
管理与推广效益
验证流程标准化，经验沉淀为判据库；可向制动、辅助系统扩展，在**内推广

## Slide 17
经费预算：总预算 100 万元，算力是核心投入
预算明细与测算依据 · 分年度 · 合理性说明
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 经费预算合理性
17 / 21
100 万元
总预算
直接投入 50
人员 30
折旧 · 外协 · 成果 · 其他 各 5 万元（灰色段）
序号
科目
金额（万元）
占比
测算依据
1
直接投入费用
50
50%
AI算力服务器（GPU+NPU异构）1台 40万；仿真与调度一体化工作站 2台 10万
2
人员人工费用
30
30%
按投入人月测算： 【待填】人·月 × 【待填】万元/人·月
3
固定资产相关费用（折旧）
5
5%
现有仿真与测试设备折旧分摊
4
试验检验及试制外协费用
5
5%
建模数据采集处理 2万；模型校验与第三方验证 3万
5
研发成果相关费用
5
5%
发明专利申请 2万；论文与标准草案编制 3万
6
与研发活动直接相关的 其他费用
5
5%
差旅费 3万；会议费 2万
合计
100
100%
—
分年度
投入均衡，与四阶段进度匹配
2027 年
50 万元
2028 年
50 万元
合理性说明
算力与任务强相关：NPU 做智能体推理与编排决策，GPU 做多物理域并行仿真，满足实时协同与保真度切换
人员占比 30%：以算法与软件开发为主，属智力密集型研究
无对外技术合作费，全部用于自主研发；分年度投入均衡，与四阶段进度匹配
Notes: 备注（讲稿）：折旧——利用现有仿真与测试设备，避免重复购置；外协——数据采集与第三方验证；成果——专利、论文与标准草案；其他——示范应用差旅与会议。人员人工费用测算依据中【待填】为占位，请按“投入人月 × 人月费用标准”填写，合计应为 30 万元。

## Slide 18
项目管理计划：按四层分组承担，按里程碑绑定考核
任务分配 · 项目流程 · 时间安排 · 执行保障
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 项目管理计划
18 / 21
组织架构与任务分配
项目负责人
子任务1组
对应①
测试知识库与任务工作流
主要任务
判据知识化、工作流建模
交付：判据知识库、工作流定义
子任务2组
对应②
任务理解与智能编排调度
主要任务
任务解析、环境装配、保真度与算力调度
交付：协同运行与调度引擎
子任务3组
对应③
智能体执行
主要任务
智能体研制、用例生成、识别与报告
交付：仿真智能体、验证报告
子任务4组
对应④
架构融合与协同运行
主要任务
架构、沙箱、样机集成、FXN5C 示范
交付：数字样机、方法体系与规范
项目管理流程
双周 → 月度 → 季度 → 年度
双周
双周例会
子任务进展同步与问题协调
月度
月度节点检查
对照里程碑核查交付物
季度
季度评审
技术方案评审与阶段成果确认
年度
年度总结
目标达成评估与下年度计划调整
时间安排与执行保障
里程碑绑定阶段交付物，按节点考核
阶段一
2027.01—06
M1 · 2027.06
架构与接口规范
阶段二
2027.07—2028.03
M2 · 2028.03
智能体与引擎
阶段三
2028.04—09
M3 · 2028.09
数字样机与验证
阶段四
2028.10—12
M4 · 2028.12
示范应用与验收
质量
内部评审 ＋ 第三方验证，交付物可核查
风险 → 应对
判据不完备 → 首批聚焦三项性能、持续回流｜实时同步失真 → 分层步长、关键工况全保真校核｜极端工况数据少 → 试验与运用数据标定、第三方验证
资源
算力平台、HIL 台架、FXN5C 试验与运用数据
Notes: 备注（讲稿）：双周例会——子任务进展同步与问题协调；月度——对照里程碑核查交付物；季度——技术方案与阶段成果评审；年度——目标评估与计划调整。接口与进度风险——接口规范在阶段一先行交付，里程碑绑定考核。

## Slide 19
团队研究能力：为什么由我们承担
牵头单位：********** · 研发平台 · 仿真能力 · 试验能力 · 数据积累 · 在研项目 · 人才队伍
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 团队研究能力
19 / 21
控制系统与车辆动力学是主营方向；FXN5C 的研制、试验与运用数据在手；有 HIL 台架和现场问题记录——判据来源、标定数据、验证对象都是现成的。【按实际情况调整】
研发平台
【待填：机车总体设计／控制系统开发等平台】
仿真能力
【待填：已有的车辆动力学、牵引电传动、控制等仿真模型与软件】
试验能力
HIL 试验台，结合经验数据模拟运用工况；【待填：其他试验台架】
数据积累
【待填：FXN5C 型式试验、线路试验数据与运用记录】
在研项目
【待填：**级****项目数量与名称】
人才队伍
【待填：参研人员规模与职称结构】
Notes: 备注（讲稿）：本页需填入单位实际基础，它是“为什么由我们承担”的直接依据。虚线框内【待填】为占位内容，请替换为牵头单位实际情况。

## Slide 20
成果介绍：五项成果 ＋ 知识产权与标准
调度引擎 · 仿真智能体／智能孪生模型 · 列车级数字样机 · 方法体系与技术规范 · 示范应用与验证报告
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 成果介绍
20 / 21
成果1 软件1套
多智能体协同运行与调度引擎
01
附图位置 · 调度引擎软件
建议：软件界面截图或系统架构图
输入验证需求，自动完成分解、装配、调度、监控与报告
支持异构仿真智能体统一接入
成果2 1套
关键系统仿真智能体／ 智能孪生模型
02
附图位置 · 仿真智能体／孪生模型
建议：模型结构图或仿真运行界面截图
控制系统、车辆动力学、线路等关键系统
可按实测数据自动标定，标准接口可扩展
成果3 1套
列车级数字样机
03
附图位置 · 列车级数字样机
建议：数字样机三维模型或运行界面截图
成果 2 经成果 1 集成，以 FXN5C 为对象的整车级验证环境
用于回归验证与问题复现（智能运维），预留制动、辅助系统接口
成果4 列车级数字样机构建方法体系与技术规范 1套
构建方法、集成流程与接口规范，可在**内推广、后续课题复用
成果5 示范应用与验证报告 1份
FXN5C 临哈线典型区段关键性能协同验证与效能评估
知识产权与标准
4 项
发明专利申请
任务编排调度、保真度与算力调度、实时时序同步、工况自生成
2 篇
核心论文
多智能体协同仿真与性能验证方法
2 项
企业标准草案
列车级数字样机构建、智能体接口
Notes: 备注（讲稿）：成果 1—3 中的虚线框为附图预留位置（形状组合）；选中该组合删除后插入实际图片即可。

## Slide 21
****“***”科技重大专项课题申报
恳请各位专家指导
**********
7.3 轨道交通装备性能验证的多智能体协同运行与调度引擎技术研究
7.3 多智能体协同运行与调度引擎 | 课题申报汇报 | 谢谢
21 / 21